TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ ĐỒNG NAI — KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN
BỘ MÔN CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM & KỸ THUẬT DỮ LIỆU

ONE-PAGE REFLECTION — BẢN ĐÚC KẾT DỰ ÁN CUỐI KỲ

Đề tài 01: Study Planner | Môn: Lập trình Mobile (TH7011101 - 23DTH1) | GV: Thầy Nguyễn Xuân Vinh
Sinh viên: Trần Bảo Trâm (TV1) — Nguyễn Thị Hương Giang (MSSV: 1923051154 - TV2)

——————————————————————————————————————————————————————————

1. NHỮNG ĐIỀU NHÓM SẼ LÀM KHÁC ĐI NẾU BẮT ĐẦU LẠI DỰ ÁN

Khóa chặt Hợp đồng Dữ liệu (API Contract & TypeScript Types) trước khi gõ UI: Giai đoạn đầu hai thành viên làm song song khiến tên trường dữ liệu bị lệch (dueDate vs dueAt, photo vs photoUri), mất thời gian refactor. Nếu làm lại, nhóm sẽ dành trọn 2 tiếng đầu tiên thống nhất file types/study.ts và Mock API trước.

Thiết lập Tự động hóa Kiểm thử (Automated Test Pipeline) ngay từ Commit #1: Viết UI trước rồi mới cấu hình Jest khiến một số component bị thiếu mock native. Nhóm sẽ áp dụng TDD hoặc cấu hình Jest xanh lét ngay từ commit đầu để phát hiện sớm các lỗi hồi quy.

Tách State bộ lọc sang Zustand Store sớm hơn: Ban đầu nhóm lưu filter trong Local State của màn hình Schedule khiến Dashboard không truyền được filter qua. Đưa vào Zustand đã giải quyết triệt để và giúp nhóm hiểu sâu tư duy State Management của Thầy.

2. MỘT LỖI SAI CỦA TRỢ LÝ AI MÀ NHÓM ĐÃ TỰ TAY BẮT ĐƯỢC

Tình huống thực tế: Khi nhóm yêu cầu AI hỗ trợ viết Store xác thực với yêu cầu 'App tắt đi bật lại vẫn nhớ đăng nhập', AI đã tự động sinh đoạn mã dùng middleware persist của Zustand kết hợp với AsyncStorage:

❌ Code sai lầm do AI sinh ra: getStorage: () => AsyncStorage  // Lỗi bảo mật tử huyệt!

Lý do AI sai nghiêm trọng: Trong bài Lab 08 và Handout đồ án, Thầy Nguyễn Xuân Vinh đã dặn rất kỹ: 'Secrets in SecureStore only. A sign-in screen, a session store, and the token in SecureStore — never in AsyncStorage'. AsyncStorage lưu trữ Plain Text không mã hóa, ai cũng có thể đọc trộm JWT Token. Nếu không tỉnh táo bắt được lỗi này, nhóm sẽ bị 0 điểm phần Auth.

Cách nhóm xử lý: Nhóm đã kiên quyết từ chối đoạn code của AI và tự tay viết lại tầng lưu trữ bằng expo-secure-store (lưu qua Keychain trên iOS và Keystore trên Android được mã hóa phần cứng AES-256) kèm hàm restoreSession() khôi phục phiên an toàn.

3. LỜI KẾT

Dự án giúp nhóm em rèn luyện tư duy phản biện công nghệ quan trọng: Sử dụng AI như một người cộng sự hỗ trợ thông minh, nhưng tuyệt đối không phụ thuộc mù quáng; luôn kiểm chứng, làm chủ từng dòng mã nguồn và bảo vệ sản phẩm bằng kiến thức thực chất của chính mình!